|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PODOBSZAR KOŹLE** | | | |
| **PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 16** | | | |
| **Rewitalizacja kompleksu sportowego przy ul. Skarbowej** | | | |
| **OPIS PROJEKTU** | | | |
| **Zakres realizowanego projektu/realizowanych zadań** | Projekt będzie polegał na zrewitalizowaniu obiektu Boiska Orlik 2012, poprzez poprawę funkcjonalności i wymianę zużytych elementów. Prace modernizacyjne polegać będą m.in na: remoncie nawierzchni sportowej boiska wielofunkcyjnego, wymianie oświetlenia na energooszczędne, remoncie dachu obiektu szatniowego, koniecznych naprawach, wymianie infrastruktury towarzyszącej (w tym m.in. piłkochwytów).  Rewitalizacja kompleksu sportowego powiązana jest z inwestycją utworzenia  i wyposażenia skateparku w urządzenia sportowe i małą architekturę. | | |
| **Lokalizacja projektu/ miejsce prowadzenia przedsięwzięcia** | Lokalizacja projektu:  Osiedle: Stare Miasto  Teren kompleksu sportowego przy ul. Skarbowej, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.  Działka nr : 1963/2 oraz 3005/3 | | |
| **Podmiot(y) realizujące**  **projekt/przedsięwzięcie** | Gmina Kędzierzyn-Koźle | | |
| **PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW PROGRAMU REWITALIZACJI** | | | |
| **Cele projektu** | Głównym celem projektu będzie stworzenie warunków integracji różnych grup społecznych (dzieci, młodzieży, rodzin, seniorów oraz aktywnych mieszkańców miasta). Wykonane prace mają na celu uatrakcyjnienie kompleksu sportowego  i zachęcenie do większej aktywności fizycznej dzięki możliwości skorzystania  z zmodernizowanego obiektu. Dla zwiększenia zainteresowania korzystania z tego obszaru, koniecznym jest dostosowanie go do rosnących wymagań i oczekiwań użytkowników. Wymiana nawierzchni boiska pozwoli na uprawiane sportów indywidualnie, a przede wszystkim drużynowo, co przyczyni się do integracji mieszkańców miasta. Wymiana oświetlenia na energooszczędne zmniejszy zużycie energii elektrycznej, co spowoduje zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, zaś remont dachu budynku szatni (w tym likwidacja świetlików) wyeliminuje straty cieplne związane z ogrzewaniem oraz zabezpieczy pomieszczenia budynku szatniowego przed zalewaniem. Poszerzenie w kolejnym etapie obiektu sportowego o skatepark przyciągnie nowych użytkowników zainteresowanych aktywnością fizyczną, integracją, współzawodnictwem, wymianą wiedzy, umiejętności i doświadczeń sportowych. | | |
| **Stopień**  **realizacji projektu** | Przedsięwzięcie w fazie projektowej (zakres odtworzeniowy). Projekt opiera się na dostępnej dokumentacji powykonawczej warstw boiska oraz piłkochwytów.  Dokonano pomiarów i oględzin elektrycznych, dokonała oględzin dotyczących możliwości wymiany oświetlenia na energooszczędne. Zarówno słupy oświetleniowe, jak i instalacje, są przygotowane do wymiany, więc w tym zakresie wymienione zostaną wyłącznie źródła światła. | | |
| **Sposób oceny i miary** | Produkty/rezultaty projektu zostaną zweryfikowane na podstawie protokołów pomiaru wskaźników produktu/rezultatu sporządzone w okresie zakończenia rzeczowego realizacji projektu/rok po zakończeniu realizacji projektu (opracowane na podstawie protokołów odbioru robót budowlanych.  Wskaźniki produktu w ramach projektu:  - Liczba wspartych obiektów infrastruktury (sportowej) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 1 szt.  - Otwarta przestrzeń rekultywowana na obszarach miejskich – 1 | | |
| **Przewidywany termin realizacji projektu** | | **Szacowana wartość projektu/ przedsięwzięcia** | **Przewidywane źródło finansowania** |
| Termin rozpoczęcia: III kwartał 2021  Termin zakończenia: IV kwartał 2022 | | Ok. 300 000,00 PLN | Środki zewnętrze przy współudziale środków  własnych z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PODOBSZAR KOŹLE** | | | |
| **PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 17** | | | |
| **Projekt rewitalizacji Stadniny koni „Na Wyspie”** | | | |
| **OPIS PROJEKTU** | | | |
| **Zakres realizowanego projektu/realizowanych zadań** | Remont stajni numer dwa, na który składać się będą następujące prace: uzupełnienie licznych ubytków poszycia dachowego; piaskowanie , czyszczenie , oraz uzupełnienie murów wewnętrznych w celu zachowania wartości architektonicznych; malowanie i odświeżenie sklepień sufitowych i ścian; kompletna wymiana instalacji elektrycznej; montaż instalacji hydraulicznej w celu doprowadzenia wody bieżącej do poideł dla zwierząt; przekształcenie stanowisk stojących na zamknięte boksy konne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa ( 19 boksów)  Remont Hali wewnętrznej, na który składać się będą następujące prace: uzupełnienie ubytków przeszklenia hali; uzupełnienie licznych ubytków poszycia dachowego; pomalowanie ścian i band; wymiana podłoża – piach kwarcowy  Ujeżdżalnia zewnętrzna: wykonanie oświetlenia terenu ujeżdżalni  Remontu Domu Administracyjnego - „Domu Koniarza”, na który składać się będą następujące prace: kompletna wymiana instalacji elektrycznej; generalny remont sanitariatów i łazienek (4 pomieszczenia); instalacja ogrzewania w całym budynku – instalacja pieca gazowego; cyklinowanie, lakierowanie i uzupełnienie ubytków istniejących parkietów drewnianych; wymiana tynków ścian i sufitów wewnętrznych wraz z ich kompleksowym malowaniem; modernizacja drzwi wewnętrznych we wszystkich pomieszczeniach; naprawa hydrauliczna i wymiana instalacji kanalizacyjnej | | |
| **Lokalizacja projektu/ miejsce prowadzenia przedsięwzięcia** | Ludowy Klub Jeździecki „Na Wyspie” Kędzierzyn-Koźle przy Stadninie Koni „Na -Wyspie” Kędzierzyn-Koźle , 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Wyspa 1 | | |
| **Podmiot(y) realizujące**  **projekt/przedsięwzięcie** | Ludowy Klubu Jeździecki „ Na Wyspie” Kędzierzyn-Koźle | | |
| **PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW PROGRAMU REWITALIZACJI** | | | |
| **Cele projektu** | Celem projektu jest przywrócenie zabytkowej Stadninie Koni na Wyspie dawnej świetności przy zachowaniu jej wartości historycznych i architektonicznych. Rewitalizacja obiektów: stajni numer dwa wraz z trzema pomieszczeniami przynależnymi (siodlarnia, paszarnia, pokój socjalny), budynku administracyjnego oraz ujeżdżalni wewnętrznej i zewnętrznej, wzbogaci ofertę klubu i podniesie atrakcyjność tego miejsca. Miejsca spotkań, spędzania wolnego czasu rodzin z dziećmi i miłośników koni. Budynek administracyjny po remoncie będzie pełnił funkcję „Domu Koniarza”,  w którym powstanie sala przystosowana do codziennej pracy związanej z organizacją lekcji dla dzieci i młodzieży, baza noclegowa dla przyjezdnych gości, uczestników obozów oraz półkolonii. Będzie to jedyny ośrodek na Opolszczyźnie posiadający tak bogate zaplecze Stadniny. „Dom Koniarza” będzie również miejscem spotkań miłośników koni podczas organizowanych imprez jeździeckich. Remont stajni zwiększy liczebność boksów dla koni oraz zwierząt folwarcznych, które obecnie są dużą atrakcją dla osób odwiedzających stadninę. Rewitalizacja obiektu umożliwi realizację planów związanych z uatrakcyjnieniem oferty rekreacyjnej dla mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle, województwa opolskiego i odwiedzających turystów. Organizacja obozów jeździeckich, wycieczek dla szkół oraz przedszkoli pozwoli dzieciom i młodzieży poznać świat zwierząt hodowlanych, różnorodność ras koni, uczestniczyć w ich codziennej pielęgnacji i dzięki temu lepiej komunikować się ze zwierzętami. Każdy będzie mógł doświadczyć wyjątkowego sportu jakim jest jeździectwo, a przy tym odpocząć od codziennych czynności, wyciszyć się i zrelaksować. Celem projektu jest kontynowanie, w atrakcyjnych i sprzyjających dla wszystkich grup mieszkańców, działalności sportowo-rekreacyjnej rozpoczętej w ubiegłych latach przez Ludowy Klub Jeździecki „Na Wyspie”. | | |
| **Stopień**  **realizacji projektu** | W trakcie przygotowań | | |
| **Sposób oceny i miary** | Wskaźniki produktu w ramach projektu:  - Liczba wspartych obiektów infrastruktury (sportowej) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 2 szt.  - Otwarta przestrzeń rekultywowana na obszarach miejskich - 1 | | |
| **Przewidywany termin realizacji projektu** | | **Szacowana wartość projektu/ przedsięwzięcia** | **Przewidywane źródło finansowania** |
| Termin rozpoczęcia: III kwartał 2021  Termin zakończenia: IV kwartał 2022 | | Ok. 290 000,00 PLN | Środki zewnętrze UE przy współudziale środków własnych. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PODOBSZAR CENTRUM** | | | |
| **PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 6** | | | |
| **Rewitalizacja strefy rekreacyjno-sportowej na os. Śródmieście** | | | |
| **OPIS PROJEKTU** | | | |
| **Zakres realizowanego projektu/realizowanych zadań** | Projekt będzie polegał na zrewitalizowaniu zdekapitalizowaniu skateparku wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac remontowych i modernizacją małej architektury. Inwestycja ma obejmować uzupełnienie przeszkód na terenie skateparku, dostosowanie do nowej koncepcji, wymianę i rozbudowę urządzeń siłowni zewnętrznej oraz wymianę i uzupełnienie ławek, ujednolicając je do rodzaju obecnie stosowanych w pozostałej części osiedla na której znajduje się obiekt. | | |
| **Lokalizacja projektu/ miejsce prowadzenia przedsięwzięcia** | Lokalizacja projektu:  Osiedle: Śródmieście, Plac Młodzieży  Teren wzdłuż al. Jana Pawła II, 47-220 Kędzierzyna-Koźle (pomiędzy Halą Sportową Śródmieście, a Krytą Pływalnią)  Działki nr : 29/5 ; 1190/8 | | |
| **Podmiot(y) realizujące**  **projekt/przedsięwzięcie** | Gmina Kędzierzyn-Koźle | | |
| **PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW PROGRAMU REWITALIZACJI** | | | |
| **Cele projektu** | Projekt ma na względzie poprawić jakość życia mieszkańców Podobszaru CENTRUM oraz pozostałych części miasta. Zwiększając dostępność do infrastruktury sportowej poprzez jej modernizację i wymianę zniszczonych, niefunkcjonalnych elementów nie tylko poprawiona zostanie estetyka obszaru ale zwiększy się aktywność społeczna mieszkańców. Rewitalizacja strefy rekreacyjno-sportowej stworzy, poza warunkami do rozwoju fizycznego, również warunki do integracji społecznej różnych grup wiekowych. | | |
| **Stopień realizacji**  **projektu** | Posiadana jest dokumentacja w zakresie projektu nowego skateparku. W 2019 roku wymieniono pierwszą z ramp, a w 2020 roku wymieniona została kolejna rampa. Dalszy ciąg wymiany urządzeń zaplanowano na 2021 rok. | | |
| **Sposób oceny i miary** | Produkty/rezultaty projektu zostaną zweryfikowane na podstawie protokołów pomiaru wskaźników produktu/rezultatu sporządzone w okresie zakończenia rzeczowego realizacji projektu/rok po zakończeniu realizacji projektu (opracowane na podstawie protokołów odbioru robót budowlanych.  Wskaźniki produktu w ramach projektu:  - Liczba wspartych obiektów infrastruktury (sportowej) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 1 szt.  - Otwarta przestrzeń rekultywowana na obszarach miejskich - 1 | | |
| **Przewidywany termin realizacji projektu** | | **Szacowana wartość projektu/ przedsięwzięcia** | **Przewidywane źródło finansowania** |
| Termin rozpoczęcia: III kwartał 2021  Termin zakończenia: IV kwartał 2022 | | Ok. 690 000,00 PLN | Środki zewnętrze przy współudziale środków  własnych z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PODOBSZAR CENTRUM** | | | |
| **PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 7** | | | |
| **Rewitalizacja Hali Sportowej na os. Śródmieście** | | | |
| **OPIS PROJEKTU** | | | |
| **Zakres realizowanego projektu/realizowanych zadań** | Projekt będzie polegał na zrewitalizowaniu hali sportowej poprzez poprawę jej funkcjonalności i wymianę zużytych elementów. Prace modernizacyjne polegać będą m.in na: wymianie nawierzchni boiska, wymianie oświetlenia na energooszczędne, przeprowadzeniu koniecznych prac remontowo-modernizacyjnych. | | |
| **Lokalizacja projektu/ miejsce prowadzenia przedsięwzięcia** | Lokalizacja projektu:  Osiedle: Śródmieście, al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyna-Koźle  Działki nr : 1190/24;1190/17;1190/18;1190/21 | | |
| **Podmiot(y) realizujące**  **projekt/przedsięwzięcie** | Gmina Kędzierzyn-Koźle | | |
| **PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW PROGRAMU REWITALIZACJI** | | | |
| **Cele projektu** | Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania mieszkańców udziałem w halowych zajęciach sportowych. Z uwagi na warunki atmosferyczne i wymagania część dyscyplin sportowych może być uprawiana tylko w obiektach kubaturowych. Tego typu aktywność dotyczy przez wszystkim różnego rodzaju amatorskich zespołów czy klubów sportowych prowadzonych przez stowarzyszenia sportowe czy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Osiągniecie sukcesów sportowych wymaga całorocznych, regularnych treningów. Aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców i zaoferować możliwie największy komfort uczestnictwa z zajęciach sportowych (typu fitness, badminton, czy piłka siatkowa) koniecznym jest dokonanie prac remontowo-modernizacyjnych obiektu. Efektem projektu będzie zwiększenie wykorzystania obiektu, znajdującego się w centrum miasta, poprzez prowadzenie większej liczby zajęć sportowych w różnych dyscyplinach. Prace remontowe przysłużą się również działaniom na rzecz ochrony środowiska poprzez inwestycje proekologiczne takie jak wymiana oświetlenia na energooszczędne. | | |
| **Stopień**  **realizacji projektu** | Przedsięwzięcie w fazie projektowej.  Wymiana nawierzchni wykonana będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj. | | |
| **Sposób oceny i miary** | Produkty/rezultaty projektu zostaną zweryfikowane na podstawie protokołów pomiaru wskaźników produktu/rezultatu sporządzone w okresie zakończenia rzeczowego realizacji projektu/rok po zakończeniu realizacji projektu (opracowane na podstawie protokołów odbioru robót budowlanych.  Wskaźniki produktu w ramach projektu:  - Liczba wspartych obiektów infrastruktury (sportowej) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 1 szt. | | |
| **Przewidywany termin realizacji projektu** | | **Szacowana wartość projektu/ przedsięwzięcia** | **Przewidywane źródło finansowania** |
| Termin rozpoczęcia: III kwartał 2021  Termin zakończenia: IV kwartał 2022 | | Ok. 390 000,00 PLN | Środki zewnętrze przy współudziale środków  własnych z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PODOBSZAR CENTRUM** | | | |
| **PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 8** | | | |
| **Prace modernizacyjne obiektu krytej pływalni** | | | |
| **OPIS PROJEKTU** | | | |
| **Zakres realizowanego projektu/realizowanych zadań** | Przedsięwzięcie inwestycyjne związane z modernizacją obiektu krytej pływalni mające dostosować go do obowiązujących standardów. Prace remontowo-modernizacyjne zakładają m.in. wymianę niecki dużego basenu na stalową, remont nawierzchni wokół obiektu, modernizację centrali wentylacji dużego basenu. | | |
| **Lokalizacja projektu/ miejsce prowadzenia przedsięwzięcia** | Lokalizacja projektu:  Osiedle: Śródmieście,  al. Jana Pawła II 31, 47-220 Kędzierzyna-Koźle  Działki nr : 1192/2 | | |
| **Podmiot(y) realizujące**  **projekt/przedsięwzięcie** | Gmina Kędzierzyn-Koźle | | |
| **PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW PROGRAMU REWITALIZACJI** | | | |
| **Cele projektu** | Celem projektu jest poprawa funkcjonalności najstarszego w mieście czynnego obiektu infrastruktury sportów wodnych. Z obiektu korzystają szkółki pływackie oraz klasy sportowe o profilu pływackim. Obiekt cieszy się dużym zainteresowaniem różnych grup mieszkańców w tym seniorów. Prace remontowe polegające m.in. na wymianie niecki basenowej zwiększą jej trwałość i estetykę. Przysłużą się w ten sposób do zmniejszenia częstotliwości i skróceniu czasu przeglądów technicznych, co wpłynie na zwiększenie dostępności obiektu dla użytkowników. Modernizacja centrali wentylacji dużego basenu poprawi komfort użytkowników obiektu, zahamuje niszczenie konstrukcji budynku i zoptymalizuje zużycie energii elektrycznej. | | |
| **Stopień**  **realizacji projektu** | Przedsięwzięcie w fazie projektowej. Posiadana jest dokumentacja w zakresie wymiany centrali basenowej. Wymiana niecki zostanie zlecona w trybie zaprojektuj i wybuduj. | | |
| **Sposób oceny i miary** | Produkty/rezultaty projektu zostaną zweryfikowane na podstawie protokołów pomiaru wskaźników produktu/rezultatu sporządzone w okresie zakończenia rzeczowego realizacji projektu/rok po zakończeniu realizacji projektu (opracowane na podstawie protokołów odbioru robót budowlanych.  Wskaźniki produktu w ramach projektu:  - Liczba wspartych obiektów infrastruktury (sportowej) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 1 szt. | | |
| **Przewidywany termin realizacji projektu** | | **Szacowana wartość projektu/ przedsięwzięcia** | **Przewidywane źródło finansowania** |
| Termin rozpoczęcia: III kwartał 2021  Termin zakończenia: IV kwartał 2022 | | Ok. 2.850. 000,00 PLN | Środki zewnętrze przy współudziale środków  własnych z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PODOBSZAR AZOTY** | | | |
| **PROJEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 5** | | | |
| **Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7** | | | |
| **OPIS PROJEKTU** | | | |
| **Zakres realizowanego projektu/realizowanych zadań** | W ramach projektu planowana jest przebudowa wraz z rozbudową ogólnodostępnego przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego wraz z jego oświetleniem i monitoringiem, zlokalizowanego na działce nr 41/7 obręb Azoty, jednostka ewidencyjna Kędzierzyn-Koźle (podobszar Azoty). Boisko zarządzane jest/będzie przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu, a na podstawie przesłanek ustawy o samorządzie powiatowym i zgody organu prowadzącego udostępnione ogólnie i bezpłatnie wszystkim chętnym na podstawie ustanowionego regulaminu korzystania.  Obecnie na terenie działki nr 41/7 planowanej do poddania rewitalizacji usytuowane jest zdegradowane boisko z utwardzonym placem, terenem zieleni oraz chodnikami. Teren przeznaczony pod budowę samego boiska jest obecnie niezabudowany i jest to teren płaski z niewielkim wzniesieniem – do 1 metra – w kierunku budynku szkoły, gdzie znajdują się jedynie krzewy i zadrzewienia. Obecnie na terenie boiska asfaltowego znajdują się bramki do piłki nożnej, które zostaną rozebrane oraz tablice do gry w kosza, które pozostaną po przebudowie. Powierzchnia planowanego boiska to: 1 819 m2, istniejących chodników i placów: 1 200 m2, a terenów zielonych: 2 641 m2.  W ramach inwestycji planuje się na istniejącym boisku asfaltowym o wymiarach 64,5 m na 28,20 m stworzenie boiska wielofunkcyjnego składającego się z następujących obiektów sportowych:  - boiska do piłki ręcznej w nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 40 x 20 m;  - boiska do piłki koszykowej w nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 28 x 15 m;  - boiska do siatkówki (wpisane w boisko do piłki koszykowej) w nawierzchni poliuretanowej o wymiarach pola gry 9 x 18 m.  Dodatkowo wzdłuż bocznej zewnętrznej krawędzi pasa ochronnego powstanie bieżnia z 3 pasami do biegu na 60 m, a pomiędzy boiskami w wolnej przestrzeni powstanie bieżnia do skoku w dal.  Zamontowane zostanie również ogrodzenie w formie piłkochwytu o wysokości 4,0 m za boiskiem do koszykówki przy końcu granicy działki. Wybudowany zostanie także chodnik i oświetlenie – zamontowane zostaną słupy oświetlenia ulicznego; zamontowany zostanie także system monitoringu oraz 11 ławek i stojak na rowery.  Działka, na której realizowany będzie projekt/inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej oraz nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.  Nowe wielofunkcyjne boisko sportowe będzie ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży oraz wszystkich mieszkańców osiedla i innych zainteresowanych osób. Wielofunkcyjność boiska polegać będzie także na użytkowaniu go zarówno jako boiska szkolnego w czasie trwania lekcji, jak i boiska do rozgrywek drużyn młodzieżowych na szczeblu gminnym i powiatowym oraz jako boiska do gier sportowych dzieci i młodzieży oraz ogólnodostępnego obiektu sportowego dla wszystkich mieszkańców.  Boisko wykorzystywane będzie do rozgrywek w głównych dyscyplinach takich jak: piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, biegi oraz skoki w dal – stąd na płycie boiska zostaną rozrysowane linie dzielące całą płytę na mniejsze boiska.  Łączna powierzchnia poddana rewitalizacji (zabudowa i zagospodarowanie) działki 41/7 to 5 660 m2.  Odbiorcami projektu będą mieszkańcy osiedla Azoty, uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu, organizacje pozarządowe, organy władzy publicznej i j.s.t. oraz pośrednio mieszkańcy całej gminy. | | |
| **Lokalizacja projektu/ miejsce prowadzenia przedsięwzięcia** | Lokalizacja projektu:  Osiedle: Azoty  Pełny adres miejsca realizacji przedsięwzięcia: ul. Mostowa 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle;  Numery działek wraz z powierzchnią:  Działka nr 41/7 o powierzchni: 0,5660 ha (obręb 1044 Azoty). | | |
| **Podmiot(y) realizujące**  **projekt/przedsięwzięcie** | Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu będzie Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu. | | |
| **PROGNOZOWANE REZULTATY WRAZ ZE SPOSOBEM ICH OCENY I ZMIERZENIA W ODNIESIENIU DO CELÓW PROGRAMU REWITALIZACJI** | | | |
| **Cele projektu** | Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnego obiektu sportowego służącego aktywizacji mieszkańców osiedla Azoty poprzez sport i ruch na świeżym powietrzu, na którym można realizować wydarzenia sportowe i integracyjne w szczególności dla dzieci, młodzieży, osób starszych oraz osób ze środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu osiedla Azoty. Ponadto celem jest zwiększenie dostępności do usług publicznych m.in. edukacyjnych poprzez oddziaływanie społeczne projektu. Projekt ma złagodzić negatywne zjawiska obserwowane na osiedlu Azoty. Pomimo faktu, że osiedle Azoty nie zostało zaliczone do obszarów, na których szczególnie koncentrują się negatywne zjawiska społeczne, ze względu na ich skalę i natężenie (należą do nich osiedla Śródmieście, Stare Miasto oraz Pogorzelec) to według diagnozy na podobszarze Azoty (jako jednym z sześciu obszarów zdegradowanych miasta) obserwuje się głównie dwa negatywne problemy w sferze społecznej: uzależnienia oraz niepełnosprawność i choroby (wskaźnik wystandaryzowany problemów społecznych: 0,45).  Projekt znacząco przyczyni się do osiągnięcia wizji tego podobszaru tj. „Aktywna wspólnota – zadbana przestrzeń”, a także osiągnięcia celów rewitalizacji na tym terenie (Cel 1. Podniesienie aktywności społecznej; Cel 2. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej; Cel 3. Poprawa jakości przestrzeni publicznych).  Projekt przyczyni się do wzmacniania więzi międzypokoleniowych dzięki aktywizacji różnych środowisk poprzez sport, w tym także środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubogich, samotnych, osób z niepełnosprawnościami i osób bezrobotnych. Projekt jest w ogromnej mierze odpowiedzią na potrzeby mieszkańców gminy Kędzierzyn-Koźle na zagospodarowanie tej części miasta oraz zorganizowanie bezpiecznego i nowoczesnego miejsca do spędzania wolnego czasu. Efektem projektu będzie także zwiększenie dostępności do usług społecznych i poprawa zdrowia publicznego uczniów placówki świadczącej edukację zawodową co wpłynie z kolei pośrednio na rozwój gospodarczy regionu i niwelowanie poziomu bezrobocia. Projekt poprawi jakość oferty infrastruktury sportowej łącząc dbałość o różnorodną biologicznie przestrzeń z jej pożytecznym wykorzystaniem i nadanie zdegradowanemu obiektowi szerszych funkcji. Jest działaniem wielowątkowym,  które uzupełnia działania już realizowane na tym obszarze, wzmacnia ich efekt prowadząc do pozytywnej zmiany.  Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu niskiego poziomu uprawiania sportu wśród mieszkańców osiedla, zmniejszy przestępczość, uzależnienia oraz poprawi stan zdrowia mieszkańców – poprzez zaoferowanie obiektu/przestrzeni do spędzania wolnego czasu oraz poprawi jakość usług edukacyjnych i społecznych w powiecie. | | |
| **Stopień realizacji**  **projektu** | W ramach projektu została przygotowana już dokumentacja, taka jak:  - projekt budowlany wraz z decyzją pozwolenia na budowę; | | |
| **Sposób oceny i miary** | Produkty/rezultaty projektu zostaną zweryfikowane na podstawie protokołów pomiaru wskaźników produktu/rezultatu sporządzone w okresie zakończenia rzeczowego realizacji projektu/rok po zakończeniu realizacji projektu (opracowane na podstawie protokołów odbioru robót budowlanych oraz (jeśli wystąpią) protokołów odbioru sprzętu, wyposażenia, itp.).  Wskaźniki produktu/rezultatu w ramach projektu:  - Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 1 szt.;  - Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich: 5660 m2;  - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 0,5660 ha;  - Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji: 100 %. | | |
| **Przewidywany termin realizacji projektu** | | **Szacowana wartość projektu/ przedsięwzięcia** | **Przewidywane źródło finansowania** |
| Termin rozpoczęcia: 2021  Termin zakończenia: 2022 | | 600 000,00 PLN | Środki zewnętrze przy współudziale środków z budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. |

# 8. Indykatywne ramy finansowe

Zabezpieczenie finansowe działań związanych z realizacją Programu Rewitalizacji stanowią przede wszystkim środki budżetowe gminy. Jednakże środki własne gminy wspomagane będą środkami zewnętrznymi pochodzącymi m.in. ze środków Unii Europejskiej.

Podstawowe źródła pozabudżetowe wykorzystywane do realizacji strategii obejmują:

* środki Unii Europejskiej – m.in. fundusze strukturalne i inwestycyjne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Instrument Łącząc Europę,
* środki budżetu państwa – przewidziane na współfinansowanie projektów i jako niezależne źródło finansowania,
* środki budżetów samorządów – wojewódzkich, powiatowych – na współfinansowanie projektów lub jako niezależne źródło finansowania,
* inne środki publiczne – np. fundusze celowe,
* środki prywatne – np. środki organizacji pozarządowych,
* kredyty, pożyczki, obligacje komunalne i inne narzędzia i instrumenty finansowe kierowane do JST.

Tabela 1. Indykatywne ramy finansowe związane z realizacją Programu Rewitalizacji, w odniesieniu do projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa projektu** | **Cel** | **Nazwa wnioskodawcy** | **Szacowana wartość projektu (PLN)** | **Termin realizacji** | **Źródła finansowania** |
| **PODSTAWOWE PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE** | | | | | | |
| **PODOBSZAR KOŹLE** | | | | | | |
| 1. | Rewitalizacja Bursy Szkolnej  w Kędzierzynie-Koźlu | Cel 1. Rozwój infrastruktury i oferty kulturalno-rekreacyjnej | Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski oraz Bursa Szkolna w Kędzierzynie-Koźlu | 2,6 mln | 2018-2020 | UE, inne środki publiczne |
| 2. | Rewitalizacja terenu wokół I Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu | Cel 1. Rozwój infrastruktury i oferty kulturalno-rekreacyjnej | Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski oraz I Liceum Ogólnokształcące  im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu | 2,35 mln zł | 2018-2020 | UE, inne środki publiczne |
| 3. | Wyposażenie pracowni edukacyjnej dla dzieci i młodzieży | Cel 1. Rozwój infrastruktury i oferty kulturalno-rekreacyjnej | Miejska Biblioteka Publiczna | 120 tys. | 2017 | UE, inne środki publiczne |
| 4. | Renowacja, rewaloryzacja  i przebudowa zabytkowego kompleksu zamkowego  w Kędzierzynie-Koźlu | Cel 2. Wykorzystanie historycznego  i turystycznego potencjału obszaru | Gmina Kędzierzyn-Koźle | 20 mln | 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku | UE, Gmina |
| 5. | Zwiększenie dostępności do terenów rekreacyjno-spacerowych na Starym Mieście (planty miejskie i okolice) | Cel 2. Wykorzystanie historycznego  i turystycznego potencjału obszaru | Gmina Kędzierzyn-Koźle | 910 tys. | Do 2023 roku | UE, Gmina, inne środki publiczne |
| 6. | Przebudowa i rewaloryzacja średniowiecznego układu Starego Miasta w Kędzierzynie-Koźlu | Cel 2. Wykorzystanie historycznego  i turystycznego potencjału obszaru | Gmina Kędzierzyn-Koźle | 20 mln | 2016-2020 | UE, Gmina |
| 7. | Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu | Cel 3. Rozwój gospodarczy i turystyczno-rekreacyjny obszaru z wykorzystaniem Odry, Kanału Kłodnickiego i Portu | Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski oraz Centrum Kształcenia Praktycznego  i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu | 3,8 mln | 2018-2020 | UE, inne środki publiczne |
| 8. | Diecezjalny Ośrodek Pomocy, Edukacji i Terapii Rodzin | Cel 4. Podniesienie poziomu aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców | Caritas Diecezji Opolskiej, 45-010 Opole, ul. Szpitalna 5a | 3,2 mln | 2017-2018 | UE, środki prywatne |
| 9. | Uruchomienie Centrum Zintegrowanej Aktywności Społecznej przy Urzędzie Miasta - koordynatorze ds. organizacji pozarządowych (nazwa skrócona: CZAS) bądź prowadzonego przez organizację pozarządową przy wsparciu gminy | Cel 4. Podniesienie poziomu aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców | Urząd Miasta przy współpracy z MOPS, podmiotami ekonomii społecznej, organizacjami pozarządowymi, radami osiedli | 100 tys. | 2017-2018 | UE, Gmina, środki prywatne |
| 10. | Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu | Cel 4. Podniesienie poziomu aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców | Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski | 2,5 mln | 2017-2019 | UE, inne środki publiczne |
| 11. | Uruchomienie w Domu Dziennego Pobytu Nr 2 (suterenie) nowej siedziby dla Klubu Integracji Społecznej funkcjonującego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wraz  z rewitalizacją terenu przyległego do Domu Dziennego Pobytu Nr 2 przy  ul. Piramowicza 27 w Kędzierzynie-Koźlu | Cel 4. Podniesienie poziomu aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu przy współpracy  z podmiotami ekonomii społecznej funkcjonującymi na tym terenie np. Spółdzielnia Socjalna Pszczółka oraz Powiatowym Urzędem Pracy | 620 tys. | 2017-2018 | UE, inne środki publiczne |
| 12. | Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zespołu budynków dawnej jednostki wojskowej z przeznaczeniem na dom opieki osób starszych wraz z funkcjami towarzyszącymi i uzupełniającymi, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, instalacjami i sieciami zewnętrznymi, placami parkingowymi, komunikacją kołową  i pieszą, w Kędzierzynie-Koźlu | Cel 4. Podniesienie poziomu aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców | Małopolska Fundacja Opieki | 45 mln | 2017-2019 | UE, środki prywatne |
| 13. | Wykonanie modernizacji budynku mieszkalno-użytkowego  w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Pocztowej 7, 7A, 7B – Żeglarska 2 | Cel 4. Podniesienie poziomu aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców | Miejski Zarząd Budynków komunalnych  w Kędzierzynie-Koźlu | 8 mln | 2017-2019 | UE, inne środki publiczne |
| 14. | Świadczeniu opieki paliatywnej poprzez utworzenie całodobowego hospicjum | Cel 4. Podniesienie poziomu aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców | Gmina Kędzierzyn-Koźle | 6,7 mln | 2014-2020 | UE, Gmina |
| 15. | Remont budynku przy ulicy Planetorza 2 wraz z zagospodarowaniem terenu | Cel 4. Podniesienie poziomu aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców | Gmina Kędzierzyn–Koźle (uruchomienie CZAS przy współpracy z MOPS) | 8 mln | 2016-2023 z możliwością wydłużenia do 2025 | UE, Gmina, inne środki publiczne |
| 16. | Rewitalizacja kompleksu sportowego przy ul. Skarbowej | Cel 1. Rozwój infrastruktury i oferty kulturalno-rekreacyjnej | Gmina Kędzierzyn-Koźle | 300 tys. | 2021-2022 | UE, Gmina |
| 17. | Projekt rewitalizacji Stadniny koni „Na Wyspie” | Cel 2. Wykorzystanie historycznego  i turystycznego potencjału obszaru | Ludowy Klubu Jeździecki „ Na Wyspie” Kędzierzyn-Koźle | 290 tys. | 2021-2022 | UE, środki prywatne |
| **PODOBSZAR CENTRUM** | | | | | | |
| 1. | Śniadanie na trawie | Cel 1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa | Stowarzyszenie Koło Gospodyń Miejskich  w Kędzierzynie-Koźlu przy współpracy ze Stowarzyszeniem Brzdąc  i Fundacji Wychowanie dla Pokoju | 150 tys. | 2017-2018 | UE, inne środki publiczne, środki prywatne |
| 2. | Rewitalizacja podwórek i skwerów miejskich w Kędzierzynie-Koźlu | Cel 2. Zwiększenie atrakcyjności  i dostępności obszaru | Gmina Kędzierzyn- Koźle przy zaangażowaniu Wspólnot Mieszkaniowych i Rad Osiedla Pogorzelec oraz Śródmieście | 1,16 mln | 2016-2019 | UE, Gmina, środki prywatne |
| 3. | Rewitalizacja zabytkowych terenów zielonych otaczających kędzierzyński szpital | Cel 2. Zwiększenie atrakcyjności  i dostępności obszaru | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu | 127 tys. | 2016-2017 | Inne środki publiczne |
| 4. | Podwórko miejscem spotkań i zabaw | Cel 2. Zwiększenie atrakcyjności  i dostępności obszaru | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Brzdąc” | 200 tys. | 2017 | Gmina, środki prywatne |
| 5. | TECHNO LAB – laboratorium twórczej myśli | Cel 3. Kształtowanie warunków do rozwoju gospodarczego | Stowarzyszenie IDEA przy współpracy z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym sp. z o.o. | 1,5 mln | 2017-2019 | Gmina, środki prywatne, inne środki publiczne |
| 6. | Rewitalizacja strefy rekreacyjno-sportowej na os. Śródmieście | Cel 2. Zwiększenie atrakcyjności  i dostępności obszaru | Gmina Kędzierzyn-Koźle | 690 tys. | 2021-2022 | UE, Gmina |
| 7. | Rewitalizacja Hali Sportowej na os. Śródmieście | Cel 2. Zwiększenie atrakcyjności  i dostępności obszaru | Gmina Kędzierzyn-Koźle | 390 tys. | 2021-2022 | UE, Gmina |
| 8. | Prace modernizacyjne obiektu krytej pływalni | Cel 2. Zwiększenie atrakcyjności  i dostępności obszaru | Gmina Kędzierzyn-Koźle | 2,85 mln | 2021-2022 | UE, Gmina |
| **PODOBSZAR BLACHOWNIA** | | | | | | |
| 1. | Siła w trzeźwości | Cel 1. Podniesienie aktywności społecznej | Gmina Kędzierzyn-Koźle | 1,5 mln | 2017-2020 | Gmina |
| 2. | Utworzenie kółek zainteresowań  w Osiedlu Blachownia | Cel 1. Podniesienie aktywności społecznej | Miejski Ośrodek Kultury  w Kędzierzynie – Koźlu | 1,35 mln | 2016-2025 | Gmina, środki prywatne |
| 3. | Strefa Historii i Inspiracji | Cel 2. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej | Osiedlowy Dom Kultury "Lech", Stowarzyszenie Blechhammer-1944 | 2 mln | 2017-2030 | Gmina |
| **PODOBSZAR AZOTY** | | | | | | |
| 1. | Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców Osiedla Azoty | Cel 1. Podniesienie aktywności społecznej | MOSIR, MOK, ZSM nr 5, DDP, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych PASJa, osoby prywatne społecznie | 400 tys. | 2017-2020 | Gmina, środki prywatne |
| 2. | Organizacja warsztatów teatralnych  i tanecznych | Cel 1. Podniesienie aktywności społecznej | Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych PASJA | 80 tys. | 2017-2020 | UE, Gmina, środki prywatne |
| 3. | Remont i adaptacja budynku po byłym Hufcu Pracy | Cel 2. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle / Rada Osiedla Azoty / Katolickie  Centrum Pomocy Rodzinie / Parafia pw. św. Floriana / Miejski  Ośrodek Kultury / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji / Stowarzyszenie  Inicjatyw Kulturalnych PASJA | 400 tys. | 2017-2018 | UE, Gmina, środki prywatne |
| 4. | Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności wraz z terenem przyległym | Cel 2. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej | Gmina Kędzierzyn- Koźle | 23 mln | 2015-2020 | UE, Gmina |
| 5. | Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wKędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7 | Cel 2. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej | Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski | 600 tys. | 2021-2022 | UE, inne środki publiczne |
|  | RAZEM |  |  | 160.887.000 PLN |  |  |
| **POZOSTAŁE PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE** | | | | | | |
| **PODOBSZAR KOŹLE** | | | | | | |
| 1. | Modernizacja czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej | Cel 1. Rozwój infrastruktury i oferty kulturalno-rekreacyjnej | Miejska Biblioteka Publiczna | 80 tys. | 2017 | UE, inne środki publiczne |
| 2. | Renowacja elewacji budynku Aresztu Śledczego w Kędzierzynie-Koźlu wraz  z wartownią i otaczającym go murem | Cel 2. Wykorzystanie historycznego  i turystycznego potencjału obszaru | Areszt Śledczy  w Kędzierzynie-Koźlu | 1,7 mln | 2017-2018 | UE, inne środki publiczne |
| 3. | Remont budynku ul. Piastowska 17  w Kędzierzynie-Koźlu | Cel 2. Wykorzystanie historycznego  i turystycznego potencjału obszaru | Wspólnota Mieszkaniowa Piastowska 17 | 150 tys. | 2017-2018 | UE, środki prywatne |
| 4. | Remont elewacji budynku mieszkalnego ul. I. Kraszewskiego 5-5a w Kędzierzynie-Koźlu | Cel 2. Wykorzystanie historycznego  i turystycznego potencjału obszaru | Wspólnota Mieszkaniowa Kraszewskiego 5-5 A | 200 tys. | 2017-2018 | UE, środki prywatne |
| 5. | Rewitalizacja zabytkowej zabudowy mieszkaniowej wraz z częścią usługowo-biurową zlokalizowanej  w Koźlu-Port przy ul. Pocztowej, Żeglarskiej i Marynarskiej | Cel 2. Wykorzystanie historycznego  i turystycznego potencjału obszaru | Gmina Kędzierzyn-Koźle.  Zarządca tj. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych  w Kędzierzynie - Koźle. | 15 mln zł | 2017-2025 | UE, Gmina, inne środki publiczne |
| 6. | Remont części zabytkowego muru obronnego ul. I. Kraszewskiego 5-5a w Kędzierzynie-Koźlu | Cel 2. Wykorzystanie historycznego  i turystycznego potencjału obszaru | Wspólnota Mieszkaniowa Kraszewskiego 5-5 A | 100 tys. | 2017-2018 | UE, środki prywatne |
| 7. | PT i wykonanie wymiany drewnianej więźby wraz z pokryciem dachu na budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Skarbowej 1 oraz utwardzenie terenu i wykonanie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem placu manewrowego przy  ul. Skarbowej 1-1A | Cel 2. Wykorzystanie historycznego  i turystycznego potencjału obszaru | Miejski Zarząd Budynków Komunalnych  w Kędzierzynie-Koźlu | 1,1 mln | 2017-2018 | UE, inne środki publiczne |
| 8. | Centrum monitoringu wraz  z systemem monitoringu wizyjnego | Cel 4. Podniesienie poziomu aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców | Gmina Kędzierzyn - Koźle | 4 mln | 2016-2020 | UE, Gmina |
| **PODOBSZAR CENTRUM** | | | | | | |
| 1. | Powiatowa Szkoła Ekologicznego Myślenia | Cel 1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa | Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski oraz II Liceum Ogólnokształcące  im. Mikołaja Kopernika  w Kędzierzynie-Koźlu | 1,5 mln | 2017-2019 | UE, inne środki publiczne |
| 2. | Adaptacja piwnic Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 1 w Kędzierzynie -Koźlu na sale lekcyjne | Cel 2. Zwiększenie atrakcyjności  i dostępności obszaru | Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 1  w Kędzierzynie-Koźlu | 600 tys. | 2017-2018 | UE, inne środki publiczne |
| 3. | Kamienica przy ul. Matejki 10-12  w Kędzierzynie Koźlu | Cel 2. Zwiększenie atrakcyjności  i dostępności obszaru | BWS Technika Budowlana spółka z o.o. | 1,35 mln | 2018-2020 | Środki prywatne |
| 4. | Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I st. Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu o salę koncertową  z zagospodarowaniem terenu | Cel 2. Zwiększenie atrakcyjności  i dostępności obszaru | Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1  w Kędzierzynie-Koźlu | 16 mln | 2017-2018 | UE, inne środki publiczne |
| **PODOBSZAR BLACHOWNIA** | | | | | | |
| 1. | Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. J. Tuwima 5-7 w Kędzierzynie-Koźlu | Cel 2. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej | Wspólnota Mieszkaniowa Tuwima 5-7 | 12 tys. | 2017-2018 | UE, środki prywatne |
| 2. | Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. J. Tuwima 6 B w Kędzierzynie-Koźlu | Cel 2. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej | Wspólnota Mieszkaniowa Tuwima 6 B | 15 tys. | 2017-2018 | UE, środki prywatne |
| 3. | Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. J. Tuwima 6 C w Kędzierzynie-Koźlu | Cel 2. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej | Wspólnota Mieszkaniowa Tuwima 6 C | 15 tys. | 2017-2018 | UE, środki prywatne |
| 4. | Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. J. Tuwima 9-11  w Kędzierzynie-Koźlu | Cel 2. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej | Wspólnota Mieszkaniowa Tuwima 9-11 | 15 tys. | 2017-2018 | UE, środki prywatne |
| 5. | Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. J. Tuwima 13-15  w Kędzierzynie-Koźlu | Cel 2. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej | Wspólnota Mieszkaniowa Tuwima 13-15 | 15 tys. | 2017-2018 | UE, środki prywatne |
| 6. | Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. J. Tuwima 18-20  w Kędzierzynie-Koźlu | Cel 2. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej | Wspólnota Mieszkaniowa Tuwima 18-20 | 10 tys. | 2017-2018 | UE, środki prywatne |
| 7. | Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. J. Tuwima 22-24-26  w Kędzierzynie-Koźlu | Cel 2. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej | Wspólnota Mieszkaniowa Tuwima 22-24-26 | 25 tys. | 2017-2018 | UE, środki prywatne |
| 8. | Monitoring na placu zabaw przy  ul. Zwycięstwa w Osiedlu Blachownia | Cel 3. Integracja funkcjonalno-przestrzenna | Gmina Kędzierzyn - Koźle, Straż Miejska  w Kędzierzynie – Koźlu, Komenda Policji | 150 tys. | 2016 | Gmina |
| **PODOBSZAR AZOTY** | | | | | | |
| 1. | Modernizacja i doposażenie placu zabaw „Ogródka Jordanowskiego” znajdującego się na skrzyżowaniu  ul. Grabskiego i ul. Jordanowskiej | Cel 2. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej | Gmina Kędzierzyn - Koźle, Rada Osiedla Azoty | 400 tys. | 2017 | Gmina |
| 2. | Budowa placu zabaw przy  ul. Chemików na os. Azoty - Zacisze | Cel 2. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej | Gmina Kędzierzyn - Koźle | 200 tys. | 2017 | Gmina |
| 3. | Remont oświetlenia ulicznego przy  ul. Chemików - Mostowa  w Kędzierzynie-Koźlu (osiedle Azoty- Zacisze) | Cel 3. Poprawa jakości przestrzeni publicznych | Gmina Kędzierzyn - Koźle | 200 tys. | 2018 | Gmina |
| 4. | Remont elewacji budynku mieszkalnego ul. W. Grabskiego 17  w Kędzierzynie-Koźlu | Cel 3. Poprawa jakości przestrzeni publicznych | Wspólnota Mieszkaniowa Grabskiego 17 | 250 tys. | 2016 | Gmina |
|  | RAZEM |  | | 43.087.000 PLN |  | |
|  | RAZEM PROGRAM REWITALIZACJI |  | | 203.974.000 PLN |  | |

**RAZEM:**

**PODOBSZAR – KOŹLE (obejmujący większą część Starego Miasta, niewielką część osiedla Kłodnica – Koźle Port oraz obszar przy ul. Synów Pułku) – 146,82 mln zł**

Cel 1. Rozwój infrastruktury i oferty kulturalno-rekreacyjnej – 5,45 mln zł

Cel 2. Wykorzystanie historycznego i turystycznego potencjału obszaru – 59,45 mln zł

Cel 3. Rozwój gospodarczy i turystyczno-rekreacyjny obszaru z wykorzystaniem Odry, Kanału Kłodnickiego i Portu – 3,8 mln zł

Cel 4. Podniesienie poziomu aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców – 78,12 mln zł

**PODOBSZAR – CENTRUM (część osiedla Pogorzelec oraz część osiedla Śródmieście) – 26,517 mln zł**

Cel 1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa – 1,65 mln zł

Cel 2. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności obszaru – 23,367 mln zł

Cel 3. Kształtowanie warunków do rozwoju gospodarczego – 1,5 mln zł

**PODOBSZAR – BLACHOWNIA (w zasięgu ulic: tj. Zwycięstwa, J. Tuwima, W. Broniewskiego) – 5,107 mln zł**

Cel 1. Podniesienie aktywności społecznej – 2,85 mln zł

Cel 2. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej – 2,107 mln zł

Cel 3. Integracja funkcjonalno-przestrzenna – 0,15 mln zł

**PODOBSZAR – AZOTY (w zasięgu ulic: Chemików, Mostowa, W. Grabskiego) – 25,530 mln zł**

Cel 1. Podniesienie aktywności społecznej – 0,48 mln zł

Cel 2. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej – 24,6 mln zł

Cel 3. Poprawa jakości przestrzeni publicznych – 0,45 mln zł